南通市开发区天星湖中学教职工食堂升级改造项目

招标文件

项目名称：南通市开发区天星湖中学教职工食堂升级改造项目

招标单位：南通市天星湖中学

招标代理：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日    期： 2020年7月17日

第一部分  招标公告

- 项目名称：南通市开发区天星湖中学教职工食堂升级改造项目

项目概况：依据天星湖中学教职工食堂升级改造总体要求，对食堂改造、餐桌椅采购等。项目内容包括食堂装修施工采购等，具体详见项目需求。

二、项目规模：本项目最高限价为15万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。项目实施内容包括食堂装修采购、施工等所有费用。

三、工期要求： 2020年7月24日至2020年8月20日，2020年8月20日必须前完成竣工验收，工期不再延期。工期28日历天左右。工本校7月19日至31日全校停电，请投标人考虑在施工范围内。

四、验收标准：合格。

五、投标人的资格要求:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、具有有效的营业执照，且营业范围包含装修工程施工等业务。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

7、本项目不接受联合体投标。

六、投标保证

本项目设投标保证金3000.00元（现金方式递交），投标保证由投标人自行密封，密封形式不限。

1、未中标单位的投标保证金在其定标后当场予以退还。

3、中标方的投标保证金在合同生效后一周内予以退还。中标通知书发出后5个工作日内须交齐履约担保金，否则作自动放弃中标资格处理。

4、投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

4.1 放弃中标项目的；

4.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

4.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

4.4经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

七、投标文件递交截止时间及递交地点

投标文件递交截止时间：2020 年 07 月23 日 02:30 ：

投标文件递交地点：南通经济技术开发区振兴东路298号南通市天星湖中学滋兰楼6楼西会议室，如有变动另行通知。

八、开标时间及地点

开标地点：南通经济技术开发区振兴东路298号南通市天星湖中学滋兰楼6楼西会议室，如有变动另行通知。

开标时间：2019 年 07 月23 日 02:30。

九、招标文件费用及获取方式

本项目招标文件工本费300元/本，投标文件递交截止时间前随投标文件一并递交，招标文件投标人自行下载。

十、招标代理机构

名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地址：南通市世纪大道18号B座1412室

联系人：陈女士    联系电话：18051668292

第二部分  项目需求

第一章 有关要求说明

1、项目所用产品要求：项目中施工使用的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，符合国家或行业规定标准的环保要求。

2、品牌要求：

（1）招标文件中提供材料建议品牌的，应在建议品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；

（2）招标文件中未提供材料建议品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。

第二章 项目内容与技术需求

一 、总体要求：

依据天星湖中学教职工食堂升级改造总体要求，对食堂改造、餐桌椅采购等。项目内容包括食堂装修施工采购等，具体详见项目需求。

二、 项目内容（含技术参数）：

天星湖中学教职工食堂升级改造清单

| 采购产品 名称 | 规格型号 及技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天星湖中学教职工食堂升级改造项目 | 依据天星湖中学教职工食堂升级改造总体要求，对食堂改造、餐桌椅采购等。项目内容包括食堂装修施工采购等，具体由投标人自行踏勘现场，自行完成全部施工内容（明细报价自拟），达到验收合格标准。 | 项 | 1 |
| 注：以上所有内容都需投标单位自行踏勘现场，满足实际及验收要求。 |

三、售后服务

本项目所有产品质保1年，如因质量问题1年内中标单位免费质保。

四、工程量清单

| 工 程 量 清 单 |
| --- |
| 工程地点：南通天星湖中学食堂室内装饰工程 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工艺及材料说明 |
| 一 | 顶面工程 |
| 1 | 顶面石膏板吊顶 | M2 | 110.0 | 轻钢龙骨框架，石膏板封面 |
| 2 | 顶面白色乳胶漆 | M2 | 110.0 | 腻子批底，展开面积计算 ，立邦乳胶漆，含人工辅料 |
| 3 | 顶面灯带槽 | M | 100.0 | 木工板基层，石膏板封面 |
| 4 | 顶面筒灯凹槽 | M | 17.0 | 木工板基层，石膏板封面 |
| 5 | 顶面铝扣板吊顶 | M2 | 260.0 | 轻钢龙骨框架，铝扣板封面 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二 | 墙面工程 |
| 1 | 墙面彩色乳胶漆 | M2 | 190.0 | 腻子批底，展开面积计算 ，立邦乳胶漆，含人工辅料 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三 | 顶面灯具、开关插座 |
| 1 | 顶面软灯带 | M | 100.0 | 成品软灯带 |
| 2 | 筒灯 | 只 | 60.0 | 成品筒灯 |
| 3 | 600*600LED平板灯 | 只 | 40.0 | 成品led平板灯 |
| 4 | 开关 | 只 | 6.0 | 成品开关 |
| 5 | 墙插 | 只 | 20.0 | 成品插座 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 四 | 拆除工程 |
| 1 | 原顶面拆除 | M2 | 367.0 | 拆除人工机械 |
| 2 | 墙面墙砖拆除 | M2 | 100.0 | 拆除人工机械 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 五 | 家具 |
| 1 | 防腐木花箱 | M | 55.0 | 防腐木制作含油漆 |
| 2 | 四人位成品餐桌椅 | 套 | 21.0 | 成品四人位餐桌椅 |
| 3 | 不锈钢隔离栏 | M | 9.0 | 定制不锈钢杆隔离栏杆 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 六 | 水电及其他零星工程 |
| 1 | 电材料 | M2 | 390.0 | 电路布置，电路材料，不含更换进户线 |
| 2 | 消防 |  |  | 如需改造另计 |
| 3 | 配电箱配件 | 个 | 1.0 | 成品配电箱 |
| 4 | 电人工 | M2 | 390.0 | 人工费、机械 |
| 5 | 开线槽 | 项 | 1.0 | 人工费、机械 |
| 6 | 打孔 | 项 | 1.0 | 人工费、机械 |
| 7 | 灯具安装费 | 项 | 1.0 | 人工费、机械 |
| 8 | 材料运输、上楼 | 项 | 1.0 | 人工费、机械 |
| 9 | 垃圾清运 | 项 | 1.0 | 人工费、机械，垃圾装袋外运 |
| 10 | 成品保洁 | M2 | 390.0 | 人工费 |
| 11 | 脚手费 | 项 | 1.0 | 脚手费 |
|  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 装修期间室内产生的水电相关费用一并包含在报价中并由投标人自行考虑，竣工结算时一律不予调整。 |

五、效果图

第三章 项目商务要求

一 、工期：

2020年7月24日至2020年8月20日 ，2020年8月20日必须前完成竣工验收，工期不再延期。工期28日历天左右。工本校7月19日至31日全校停电，请投标人考虑在施工范围内。

二、付款方式：

本项目竣工验收合格后付一次性付清,并退还履约保证金（无息）。

三、 其它相关说明：

1. 中标供应商缴纳履约保证金（履约保证金为合同总价的10%）后与采购单位签订合同。

2.无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用。

3.本项目对未中标的投标人不给予设计补偿，由投标人自行承担一切费用。

4.中标人须缴纳招标代理服务费：人民币贰仟贰佰伍拾元整计（¥2250.00）。代理服务费应在中标后三天内一次性付清。

5.本项目包含壹万元设计费，投标人应自行考虑在投标综合报价中，中标后中标单位应在三个工作日内支付给设计单位。

第三部分   投标人须知

一、投标文件的制作

1. 原则：

（1）投标人保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，招标人都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）招标人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2. 投标文件的组成：

（1）资格审查文件：

法定代表人身份证明书；

授权委托书(如有授权)；

③营业执照（副本并加盖公章）；

④诚信承诺函；

⑤无重大违法记录的书面声明；

⑥响应供应商认为其他必要的材料。

（2）商务标

法定代表人身份证明书；

授权委托书(如有授权)；

投标函；

商务条款承诺书；

⑤报价一览表及已标价的工程量清单；

⑥招标文件第五章投标文件格式中商务标部分的表格。

注：商务标采用A4版面。

3. 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本二份，在每一份投标文件上要明确标注投标人名称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本需打印并由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目资格审查文件、商务标文件分别密封在一个密封袋里，并在密袋上注明项目名称、投标人名称、“资格审查文件”、“商务标”等字样。

（5）投标保证金缴纳金额及方式详见招标公告第六条。

4、 投标报价编制依据

（1）投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）； 《江苏省安装工程计价表》（2014）；《南通市建筑与装饰工程补充计价表》（2014）、消耗量水平、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》2014年版及“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文及其他有关计价文件规定执行。人工工资单价参照苏建函价〔2020〕115号文件。增值税调整办法参照苏建函价〔2018〕298号文、省住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价[2019]178号。材料价格参考《南通建设工程造价信息》2020年第6期指导价及市场价执行。

（2）本项目采用一般计税方法。

（3）不可竞争费按规定计取，其中，现场安全文明施工措施费（省级标化增加费）不计。

（4）投标人的投标总价应当与组成工程清单的明细表的合计金额一致，即不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行报价。

（5）投标文件格式必须表式齐全，内容至少包括：工程量清单（含特征描述及单价分析）、主要材料价格（含材料品牌）表、材料暂估价表、不可竞争费用明细表等附表，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。

（6）报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

（7）材料暂估价按招标人提供的金额在投标报价时不得调整，否则，按无效投标文件处理。不可竞争费用的取定如与现行的法律法规有冲突的，少计部分不调整，多计部分按实调减，并在合同总价内扣除。

（8）投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。

（9）投标报价包括但不限于：附属工程，临时工程，材料，劳务，技术措施，施工方法，冬雨季施工措施费，夜间施工增加费，场地清理费用，有关材料场内外二次搬运费，垃圾的清理外运所有费（含渣土证费用），现场安全文明施工措施费，环境保护费，赶工措施费，设置防撞设施，安全生产，文明施工，成品保护，防盗，节能验收，消防验收，竣工验收合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用等。

（10）中标单位确保节能验收（须满足《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411－2007）、消防验收、竣工验收等一次性通过，若不能一次性通过，所发生的任何费用均由中标人承担。

（11）本工程有关施工的相关要求如下：

安全文明施工：

本工程施工时，务必要把安全放在首位，实行施工现场标准化管理。

进入现场人员必须戴好安全帽。现场应按要求设置各种安全标志牌。现场的机具设备一律应设安全防护罩。

做好场容场貌管理工作，建筑材料按区域整齐堆放，施工区域内做到 “工完料尽场地清”。

作业环境强调落手清，建筑垃圾及时归堆及外运，物料堆放要整齐，不乱倒生活垃圾。

现场施工，须采取可靠必要的成品保护施工措施。

中标人在工程竣工后，要负责完成工程产品及施工区域的清理工作，达到交付使用要求。

（12）投标人应充分考虑本工程各项费用风险，周密调研，理性报价，如有漏项、特征描述与施工要求不符、投标工程量与实际工程量不符等均由投标人自行承担，一旦中标，结算时合同价格不作调整【若因招标人提出的设计方案优化或按工程建设标准（规模、能力、工艺、技术要求等除外）】，可调变更工程项目按照计价规范及依据计算工程量综合单价乘以下浮率【下浮率=（1-合同固定总价/预算总额）×100%】后形成变更签证报送招标人、现场监理签证认可后作为结算依据。若因承包人设计的原因导致调整后的工程造价超过本项目预算总价的，则超出部分由承包人承担。结算时，由招标人提出的包含在合同范围内减少的工程项目应在合同总价内予以扣除。本项目可调变更工程项目如下：

①施工图确认后，因招标人提出的设计方案优化或按工程建设标准（规模、能力、工艺、技术要求引起的工程量变化超过施工图载明的工程量5%的；

②由招标人提出的不包含在合同范围内的新增加的工程项目或合同范围内减少的工程项目；

③除此之外，因本工程施工本身的需要或者承包人为确保本工程达到规定的设计效果、设计标准而增加的工程内容、工艺更新、用材增加以及因施工图设计审查调整范围等种种情形，均不属于上述调整范围，因此增加的费用均不予调整。

（13）主要材料使用品牌推荐：

| 材料名称 | 品牌范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铝板 | 澳利华 |  | 国标0.8冲孔铝 |
| 石膏板 | 可耐福 | 泰山 | 0.5龙骨 |
| 开关插座 | 德力西 | 西蒙 |  |
| 灯具 | 茂烁 |  |  |
| 电缆 | 远东 |  |  |
| PPR | 日丰 |  |  |
| PVC管件 | 中财 |  |  |
| 内墙乳胶漆 | 立邦 | 净味 |  |

本工程招标人推荐材料、设备品牌，各投标人必须按品牌范围进行投标报价，工程材料必须报招标人项目部确认后进行采购，进场前须经招标人确认后方可使用。

四、投标文件的递交

1.递交截止时间详见招标公告。

2.投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

第四部分 合同

合同主要条款

发包人（委托方）：

承包人（受托方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（维修工程条例）》，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚信原则，双方就广告牌维修工程施工事项，协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：南通市开发区天星湖中学教职工食堂升级改造项目

工程地点：天星湖中学教职工食堂

二、工程承包范围

依据天星湖中学教职工食堂升级改造总体要求，对食堂改造、餐桌椅采购等。项目内容包括食堂装修施工采购等，具体详见工程量清单。免费维护时间为：一年（以验收合格之日起计）。发包人有权对承包人的维护处理过程进行监督。

三、合同工期

开工日期：2020年 7月24日（实际开工时间以开工令为准）

竣工日期：2020年8月20日

合同工期总日历天数：28日历天，2020年8月20日前完成竣工验收并验收通过。

四、质量标准

本工程质量要求达到合格标准，必须符合我国现行规范和有关技术标准的规定，并且必须一次性通过合格验收。

五、合同价款

1、金额（大写）：(人民币)

（小写）： 元

2、本工程采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：合同价应包含本工程各项费用风险，周密调研，理性报价，如有漏项、特征描述与施工要求不符、投标工程量与实际工程量不符等均由承包人自行承担，结算时合同价格不作调整【若因发包人提出的设计方案优化或按工程建设标准（规模、能力、工艺、技术要求等除外）】，可调变更工程项目按照计价规范及依据计算工程量综合单价乘以下浮率【下浮率=（1-合同固定总价/预算总额）×100%】后形成变更签证报送发包人、现场监理签证认可后作为结算依据。若因承包人设计的原因导致调整后的工程造价超过本项目预算总价的，则超出部分由承包人承担。结算时，由发包人提出的包含在合同范围内减少的工程项目应在合同总价内予以扣除。本项目可调变更工程项目如下：

①施工图确认后，因发包人提出的设计方案优化或按工程建设标准（规模、能力、工艺、技术要求引起的工程量变化超过施工图载明的工程量5%的；

②由发包人提出的不包含在合同范围内的新增加的工程项目或合同范围内减少的工程项目；

③除此之外，因本工程施工本身的需要或者承包人为确保本工程达到规定的设计效果、设计标准而增加的工程内容、工艺更新、用材增加以及因施工图设计审查调整范围等种种情形，均不属于上述调整范围，因此增加的费用均不予调整。

- 付款方式

本项目竣工验收合格后付一次性付清,并退还履约保证金（无息）。

每次付款前承包人需开具相应付款数额的增值税专用发票，否则发包人有权利不予支付该笔款项。

七、安全施工

承包人必须做好文明施工、安全生产，承担一切安全、保卫、交通、环卫和施工噪声管理，如发生安全事故，造成一切损失与后果由承包人承担。承包人须与发包人签订安全生产责任状。

八、工程变更

承包人按发包人提供的广告牌区域及有关建设标准具体组织施工。承包人不得随意变更，确实因工程需要变更的，须经发包人书面认可后实施。

九、其它约定

1、下列项目费用由承包人自行考虑，并已列入本合同价中，工程结算时不作调整:

（1）施工临时道路、用电、用水、临时排水、周围其他专业管线的保护、现场安全围挡等及其他临时工程费用。

（2）为完成本工程所需的全部拆除、清障、现场平整、修复等项目费用。

（3）已完工程的保护费用。

（4）完成本工程所需的各项障碍物的拆除及恢复、建筑垃圾（余土）等废弃物清理，拆除废弃物须外运。

（5）本工程所有试验检测费用及闭水试验费用。

（6）施工中必须发生的工程内容所需的费用。

（7）因承包人施工方案需要，施工过程中可能超出承包范围破除恢复砼路面、拆除恢复周边已建设施等一切费用。

(8) 承包人应充分踏勘现场，对于工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

2、由于承包人违反施工规范及施工要求所造成的一切后果，由承包人承担。

5、承包人应对施工区域道路、管线、绿化等基础设施做好保护措施，如承包人造成损坏，承包人须负责修复并承担相关全部费用。

十、本合同经双方签字盖章后生效，一式六份，发包人执四份，承包人执二份。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

年   月  日

第五部分   评标办法和程序

- 本项目采用合理低价法。

- 只有资格审查通过的投标人方可进入商务标的评审。

资格审查合格标准

| 序号 | 评审内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 必须加盖单位公章。 | 格式详见附件 |
| 2 | 法定代表人授权书（如有授权） | ①必须加盖单位法定代表人章（或签字）及单位公章； ②法人授权委托书必须有效。 | 格式详见附件 |
| 3 | 具有独立订立合同的能力； | 证照核发部门颁发的法人营业执照。 | 提供营业执照复印件加盖单位公章 |
| 4 | 诚信承诺书 | 必须加盖单位公章。 | 格式详见附件 |
| 5 | 无重大违法记录的书面声明 | 必须加盖单位公章。 | 格式详见附件 |

- 商务标评分评审标准

（1）无效报价为超过本工程设定的最高限价的投标报价。

（2）所有有效报价的中的最低报价者为中标人，如有最低报价相同，则采取现场抽签的方式确定中标人。

（3）评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

4．其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

投标文件格式

法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务：

身份证号码：                      系                          （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（粘贴）或扫描件

正面、反面

投标人：                     （盖单位章）

日　期：

法定代表人授权书

：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加                   项目的采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：          年龄：        职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件（粘贴）或扫描件

## 诚信承诺函

：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合招标人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

=

无重大违法记录的书面声明

：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加本项目采购活动前3年内在经营活动中        (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月   日

投  标  函

（招标人名称）：

(一)根据已收到的             项目的招标文件，我方仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并愿以人民币（大写）              元[¥(小写)                元］的固定合同总价（投标报价），按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期       日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我单位金额为人民币           （¥        元）元的投标保证金已按招标文件要求递交。

(五)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

## 日期：     年    月    日

商务条款承诺书

：

我单位对本次采购所提供的商务条款承诺如下：

1.交货期承诺：

2.完工期承诺：

3.售后服务承诺（包括：服务能力说明、质保期的承诺和免费巡检承诺、维保期后维修保养价格说明等内容。如招标文件中要求在投标时提供原厂授权，则必须在本承诺书后附原厂授权证明）：

4.售后服务机构情况（须详细列述其机构名称、所在地、联系人、电话等）：

5.其它商务承诺：

投标人（盖公章）：

授权代表签字：

# 年    月    日

# 备注：(1)本商务条款承诺为货物类采购的承诺书格式；

（2）如为工程类、或服务类项目，则商务承诺书由投标人按招标文件商务要求相应调整。

# 投标报价总表

：

1、我方已仔细研究了                             项目的投标文件的全部内容，愿意就该项目给出如下报价：¥           元，大写：人民币                     元；

2、我方承诺在服务期限内，按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现服务目标。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

4、我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照投标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标单位的所有规定。

5、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、                                       （其他补充说明）。

投标单位（公章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：

（项目名称)      项目

报价表一览表

| 采购产品 名称 | 规格型号 及技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 综合 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天星湖中学教职工食堂升级改造项目 | 依据南通市天星湖中学建设总体要求，对教职工食堂升级改造。项目包含室内装修施工，具体由投标人自行踏勘现场，自行完成全部施工内容（明细报价自拟），达到验收合格标准。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计总价（人民币大写）： |
| 注：以上所有内容都需投标单位自行踏勘现场，满足实际及验收要求。 |
| 联系人： 联系电话： |

投标人（盖公章）：

投标单位全称：（公章 ）                           法定代表人（授权代表）签章：

年   月   日

报价组成明细表

| 工 程（估 ）算 表 |
| --- |
| 工程地点：南通天星湖中学食堂室内装饰工程 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 工艺及材料说明 |
| 一 | 顶面工程 |
| 1 | 顶面石膏板吊顶 | M2 | 110.0 |  |  | 轻钢龙骨框架，石膏板封面 |
| 2 | 顶面白色乳胶漆 | M2 | 110.0 |  |  | 腻子批底，展开面积计算 ，立邦乳胶漆，含人工辅料 |
| 3 | 顶面灯带槽 | M | 100.0 |  |  | 木工板基层，石膏板封面 |
| 4 | 顶面筒灯凹槽 | M | 17.0 |  |  | 木工板基层，石膏板封面 |
| 5 | 顶面铝扣板吊顶 | M2 | 260.0 |  |  | 轻钢龙骨框架，铝扣板封面 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 墙面工程 |
| 1 | 墙面彩色乳胶漆 | M2 | 190.0 |  |  | 腻子批底，展开面积计算 ，立邦乳胶漆，含人工辅料 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 顶面灯具、开关插座 |
| 1 | 顶面软灯带 | M | 100.0 |  |  | 成品软灯带 |
| 2 | 筒灯 | 只 | 60.0 |  |  | 成品筒灯 |
| 3 | 600*600LED平板灯 | 只 | 40.0 |  |  | 成品led平板灯 |
| 4 | 开关 | 只 | 6.0 |  |  | 成品开关 |
| 5 | 墙插 | 只 | 20.0 |  |  | 成品插座 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 拆除工程 |
| 1 | 原顶面拆除 | M2 | 367.0 |  |  | 拆除人工机械 |
| 2 | 墙面墙砖拆除 | M2 | 100.0 |  |  | 拆除人工机械 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 家具 |
| 1 | 防腐木花箱 | M | 55.0 |  |  | 防腐木制作含油漆 |
| 2 | 四人位成品餐桌椅 | 套 | 21.0 |  |  | 成品四人位餐桌椅 |
| 3 | 不锈钢隔离栏 | M | 9.0 |  |  | 定制不锈钢杆隔离栏杆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 水电及其他零星工程 |
| 1 | 电材料 | M2 | 390.0 |  |  | 电路布置，电路材料，不含更换进户线 |
| 2 | 消防 |  |  |  |  | 如需改造另计 |
| 3 | 配电箱配件 | 个 | 1.0 |  |  | 成品配电箱 |
| 4 | 电人工 | M2 | 390.0 |  |  | 人工费、机械 |
| 5 | 开线槽 | 项 | 1.0 |  |  | 人工费、机械 |
| 6 | 打孔 | 项 | 1.0 |  |  | 人工费、机械 |
| 7 | 灯具安装费 | 项 | 1.0 |  |  | 人工费、机械 |
| 8 | 材料运输、上楼 | 项 | 1.0 |  |  | 人工费、机械 |
| 9 | 垃圾清运 | 项 | 1.0 |  |  | 人工费、机械，垃圾装袋外运 |
| 10 | 成品保洁 | M2 | 390.0 |  |  | 人工费 |
| 11 | 脚手费 | 项 | 1.0 |  |  | 脚手费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 | 本报价不含装修期间室内产生之水电费 |

# Text boxes

正面、反面